Приложение №4

__________________________										в ООО «Норд Империал»

(участник тендера)

Календарный план выполнения работ по тендеру

№14-2023 Выполнение проектных и изыскательских работ по объектам: "Обустройство Снежного НГКМ. УППНГ. "Техническое перевооружение трубопроводов Г 35/1 - Г 73/1; Г 35/1 - Г 16 на площадке ДКС - КСУ" и "Обустройство Снежного НГКМ. УППНГ. Реконструкция. Монтаж резервных аппаратов воздушного охлаждения. Добавление дополнительной секции АС-505/1 для увеличения площади теплообмена"

| № пп | Содержание работ | Требуемый срок выполнения работ | Срок выполнения работ, предлагаемый участником |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание |
| График выполнения работ по объекту: «Обустройство Снежного НГКМ. УППНГ. «Техническое перевооружение трубопроводов Г35/1 - Г73/1; Г35/1 - Г16 на площадке ДКС-КСУ |
| 1 | Обследование | 01.12.2023 | 01.01.2024 |  |  |
| 2 | Разработка рабочей документации, передача на рассмотрение и согласовании заказчику, корректировка по замечаниям | 02.01.2024 | 15.03.2024 |  |  |
| 3 | Сопровождении проекта при проведении экспертизы промышленной безопасности рабочей документации (в т.ч. загрузка проектных данных на сайт экспертизы в качестве Заявителя). Регистрация заключения ЭПБ в Сибирском управлении Ростехнадзора | 16.03.2024 | 30.05.2024 |  |  |
| 4 | Разработка сметной документации, передача на рассмотрение и согласовании заказчику, корректировка по замечаниям | 15.03.2023 | 30.05.2024 |  |  |
| 5 | Авторский надзор на период строительства | на период строительства |  |
| График выполнения работ по объекту: «Обустройство Снежного НГКМ. УППНГ. Реконструкция. Монтаж резервных аппаратов воздушного охлаждения. Добавление дополнительной секции АС-505/1 для увеличения площади теплообмена» |
| 1 | Обследование | 01.12.2023 | 30.12.2023 |  |  |
| 2 | Инженерные изыскания | 01.02.2024 | 14.03.2024 |  |  |
| 3 | Основные технические решения | 30.12.2023 | 31.01.2024 |  |  |
| 4 | Разработка проектной документации, передача на рассмотрение и согласование Заказчику, корректировка по замечаниям | 15.03.2024 | 15.06.2024 |  |  |
| 5 | Разработка материалов к градостроительному плану (ГПЗУ), проекта санитарно-защитных зон (при необходимости) в т.ч. согласование в уполномоченных государственных органах РФ | 16.06.2024 | 16.07.2024 |  |  |
| 6 | Сопровождении проекта при проведении государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в т.ч. загрузка проектных данных на сайт экспертизы в качестве Заявителя). | 17.07.2024 | 15.10.2024 |  |  |
| 7 | Разработка рабочей документации, сметной документации, передача на рассмотрение и согласовании заказчику, корректировка по замечаниям (в т.ч. по замечаниям государственной (негосударственной) экспертизы). | 16.10.2024 | 31.12.2024 |  |  |
| 8 | Авторский надзор на период строительства | на период строительства |  |  |

1. Оплата за проведение государственной (негосударственной) экологической экспертизы (в том числе информирование населения о проведении общественных слушаний о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе), государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий не включена в стоимость договора.

2. Оплату за проведение государственной (негосударственной) экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий проводит Заказчик самостоятельно.

Должность				Подпись				Ф.И.О.

Дата					М.П.