Приложение № 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в ООО «Альянснефтегаз»

 (участник тендера)

**Согласие**

с условиями оплаты, предлагаемыми Заказчиком

В рамках участия в тендере **№04-2023 Выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта: «Обустройство Майского нефтяного месторождения. Полигон ТБО. Реконструкция»** выражаем свое согласие на применение следующих условий оплаты:

- оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. При этом, общая сумма платежей по каждому акту сдачи-приёмки работ до получения Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации не должна превышать 80% от стоимости работ, указанной в акте сдачи-приёмки работ. Оставшиеся 20% оплачиваются Заказчиком в течение 45 календарных дней после получения Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации и передачи Заказчику в полном объёме результатов инженерных изысканий, проектной документации, откорректированной по замечаниям органов (учреждений), осуществляющих государственную экспертизу, рабочей и сметной документации. Оплата услуг по осуществлению авторского надзора производится в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки услуг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Должность | Подпись | Ф.И.О. |
|  |  |  |
| Дата |  | М.П. |