Приложение № 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В ООО «Норд Империал»

 (участник тендера)

**Согласие**

с условиями оплаты, предлагаемыми Заказчиком

 В рамках участия в тендере №62-2021 «Обустройство Снежного НГКМ. Куст №1а», выражаем свое согласие на применение следующих условий оплаты:

- платежи за выполненные работы производятся Заказчиком в течение 4**5** (сорока пяти) календарных дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2), при условии представления Подрядчиком следующих документов за выполненные строительно-монтажные работы:

- счет;

- оригинал счет – фактуры;

- акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2);

* справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3);
* журнал учета выполненных работ (по форме № КС-6а);
* исполнительная документация на выполненные работы;
* накладная на отпуск материалов на сторону (форма М-15).

Общая сумма платежей по каждому акту о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 до выполнения всех работ по Договору и подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта по форме № КС-11 не может превышать 90% от стоимости работ, указанной в акте о приёмке выполненных работ по форме № КС-2. Оставшиеся 10% оплачиваются Заказчиком в течение 45 календарных дней после подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта по форме № КС-11.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Должность | Подпись | Ф.И.О. |
|  |  |  |
| Дата |  | М.П. |